**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **Sistem Pengiraan Gaji Sebulan Pekerja** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | **Memudahkan mereka untuk mencetak gaji mereka** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Untuk memudahkan para pekerja mencetak gaji mereka** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **30/8/2018 – 10/9/2018** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | **Untuk memudahkan para pekerja dan majikan untuk membuat semakan** |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** |  |

*Dicadangkan oleh;*

**Nur Adreina Natasha Binti Mohd Safian**

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

En. Muhammad Taqiyuddin Dzulkrinain

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Tidak dapat mengira jumlah gaji pekerja secara manual | Membuat satu laman web |
| 2 | Para pekerja didapati sukar untuk mencetak gaji mereka sendiri | Di dalam web itu nanti para pekerja boleh mencetak gaji mereka sendiri pada bila bila masa |
| 3 | Tidak mencukupi masa untuk mencetak gaji | Dapat menjimatkan masa mereka kerana pada bila bila masa mereka boleh layari laman web tersebut |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Minggu | Bulan | Minggu | Bulan |
| 1. | Perancangan | Minggu 1 |  | Minggu 1 dan minggu 2 |  |
| 2. | Analisis | Minggu 2 |  | Mingu 2 dan minggu 3 |  |
| 3. | Rekabentuk Sistem | Minggu 3 |  | Minggu 3 dan minggu 4 |  |
| 4. | Penyelenggaraan | Minggu 4 |  | Minggu 3 dan minggu 4 |  |
| 5. | Pelaksanaan | Minggu 4 |  | Minggu 4 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer | 18/3/2018 | Makmal siber 9 |
| Tetikus | 18/3/2018 | Makmal siber 9 |
| Papan kekunci | 18/3/2018 | Makmal siber 9 |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  **Nama: NUR ADREINA NATASHA BINTI MOHD SAFIAN**  **Jawatan: Senior Programmer**  **Unit/ sektor/ syarikat: Creative Creation Sdn. Bhd.**  **Tarikh: 14/10/2018** |